# 2352455 陈柯 实习报告

实习项目：Carpooling 校园拼车平台
课程名称：《软件工程》课程设计
实习时间：2026 年春季学期（约 10 周）
分工：项目负责人；架构设计；认证与管理后台；部署运维；收尾后端测试
项目仓库：https://github.com/yuese12333/carpooling（GitHub 公开仓库，含前后端源码、文档与实习报告）

## 一、小组成员与本人分工

### 1.1 小组成员（5 人）

| 序号 | 姓名 | 学号 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈柯 | 2352455 | 项目负责人 |
| 2 | 王晗钰 | 2351404 | 前端开发 |
| 3 | 常凯鑫 | 2353798 | 数据库设计与 DAO 开发 |
| 4 | 汤梅 | 2353366 | 后端业务接口开发 |
| 5 | 许铷恩 | 2356201 | 编码规范、日志工具、前端收尾测试 |

完整分工与里程碑见 docs/project/项目计划书.md。

### 1.2 本人主要分工（陈柯）

作为项目负责人，我在团队中承担「方案制定 + 核心模块开发 + 运维部署 + 协作治理」四类工作，具体包括：

| 工作类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 总体与详细设计 | 技术选型、系统分层架构、模块划分、接口路径规范、认证与管理后台方案设计 |
| 项目管理 | 制定 10 周里程碑、任务拆分与进度跟踪、PR 流程协调、风险识别与应对 |
| 核心编码 | 认证模块（登录/注册/找回密码/JWT）、管理后台（用户管理/权限/审计日志）、文件上传、公共配置模块 |
| 外部对接 | 阿里云短信 SDK 接入、高德地图 Android SDK 接入协调与联调支持 |
| 运维部署 | 腾讯云测试环境搭建、Nginx 反向代理、PM2 进程守护、dist 打包与发布流程 |
| 规范与文档 | 主导编写 CONTRIBUTING.md 协作规范、整理 docs/ 文档体系、接口汇总清单维护 |
| 收尾测试 | 负责后端测试：Jest + Supertest 单元/集成测试执行、补充 auth/business-flow 等用例、整理 TEST_REPORT.md 后端章节 |

其余成员在前端页面、数据库 39 张表设计、行程/支付/通知等业务 Service、日志规范与前端收尾测试（许铷恩）等方面分工协作；联调验收由本人牵头，测试阶段前后端分工见上表。

### 1.3 项目里程碑与本人参与节点

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 本人职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 1～2 周 | 需求规格说明书 | 组织范围评审 |
| 系统设计 | 第 3 周 | 架构/库表/接口设计 | 技术选型、接口路径规范 |
| 开发 | 第 4～8 周 | 前后端模块 | 认证、管理后台、部署环境 |
| 测试 | 第 9 周 | 测试报告 | 后端测试（本人）；前端测试（许铷恩）；汇总 TEST_REPORT.md |
| 部署验收 | 第 10 周 | 演示与答辩 | 腾讯云发布、答辩脚本 |

当前进度（2026-06）：后端 16 路由已实现；前端 Mock/联调双模式；自动化测试前端 242 + 后端 88 例通过；部署与答辩材料整理中。

## 二、总体设计方案

### 2.1 项目背景与目标

本项目面向校园用户，开发一款移动端拼车应用，实现「注册登录 → 发布/搜索行程 → 在线预订 → 支付结算 → 行程评价」的业务闭环，并配套管理后台与 Mock 演示模式，满足课程答辩与团队并行开发需求。

### 2.2 总体架构

系统采用前后端分离 + 四层架构：

客户端（React Native + Expo）
        │  HTTPS / JSON
        ▼
API 网关（Nginx 反向代理、HTTPS 终结）
        │
        ▼
应用服务（Node.js + Express，16 个业务路由模块）
        │
        ▼
数据层（MySQL 主存储 + Redis 缓存 + 本地文件 uploads）

设计原则：

- 前后端分离：前端专注 UI 与交互，后端专注业务与数据，通过 RESTful 风格 API 通信。

- 模块化：认证、首页、行程、支付、通知、管理后台等模块独立路由，低耦合。

- 可扩展：Prisma ORM 管理 39 张表，迁移脚本纳入 Git，便于 schema 演进。

- 安全与可追溯：JWT 鉴权、密码哈希存储、管理员审计日志、全链路 requestId 日志追踪。

### 2.3 技术选型

| 层级 | 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | React Native + Expo | 0.81 / 54 | 一套代码覆盖 iOS/Android，Expo 降低原生配置成本 |
| 前端路由 | Expo Router | 6 | 文件系统路由，与页面目录结构一致 |
| 前端状态 | Zustand | 5 | 轻量，适合 Mock 模式与环境切换 |
| 后端 | Node.js + Express | 18+ / 4.21 | 与前端同语言，团队上手快 |
| ORM | Prisma | 6.19 | 类型安全、迁移可版本化 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | 事务完善，适合订单类业务 |
| 缓存 | Redis | 7 | 短信验证码、频率限制 |
| 认证 | JWT | 9 | 无状态，适合移动端 |
| 地图 | 高德 Android SDK | 6.0 | 国内定位与 POI 搜索准确 |
| 部署 | Nginx + PM2 | — | 测试环境稳定运行 |

### 2.4 功能模块划分

系统共划分 16 个后端路由模块，对应前端主要业务页面：

- 认证 /api/auth：密码登录、注册、找回密码、Token 刷新

- 短信 /api/sms：注册场景阿里云发码/验码

- 用户 /api/users：当前用户、实名状态、邀请与分享

- 首页 /api/home：用户信息、推荐行程、统计、未读消息

- 找车/发布 /api/rides：搜索、发布、详情、预订

- 我的行程 /api/trips：列表、取消、评价、联系人

- 个人中心 /api/profile：资料、车辆、地点、通知设置

- 支付 / 通知 / 帮助 / 评价 / 邀请 / 紧急联系人 / 公共 / 上传 / 管理后台 等

前端另设 Mock 模式（登录页开关），可在无后端时独立演示 UI，降低联调阻塞。

## 三、详细设计方案

### 3.1 后端分层设计（本人重点落实）

后端严格遵循四层结构，禁止跨层调用：

Router → Controller → Service → DAO
         ↑
    Middleware（auth / admin-auth / optional-auth）

| 层级 | 职责 | 示例（本人开发的认证模块） |
| --- | --- | --- |
| Router | 仅定义路径与方法 | auth-router.js 注册 16 个认证相关路由 |
| Controller | 接收参数、调用 Service、封装响应 | auth-controller.js 校验 phone/password 格式 |
| Service | 核心业务逻辑 | auth-service.js 密码校验、JWT 签发、注册事务 |
| DAO | 数据库读写 | user-dao.js 通过 Prisma 操作 auth_users |
| Middleware | 鉴权与守卫 | auth-middleware.js、admin-auth-middleware.js |

统一响应格式（全项目强制）：

{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {},
  "requestId": "RN-xxx"
}

接口方法约定：查询用 GET，新增/修改/删除一律 POST（符合课程与团队规范，避免 PUT/DELETE 混用）。

### 3.2 认证模块详细设计（本人实现）

#### 3.2.1 注册流程

采用「昵称校验 → 阿里云发码 → 验码获 tempToken → 提交注册」四步串行流程，防止跳过短信验证直接注册：

App → GET  /api/auth/register/check-nickname
App → POST /api/sms/send
App → POST /api/sms/verify        （返回 tempToken）
App → POST /api/auth/register     （须携带 tempToken）

密码规则：8～20 位，须同时包含字母与数字；密码以 bcrypt/sha256 哈希存入 auth_users.password_hash。

#### 3.2.2 登录与 Token

- GET /api/auth/login/config：按平台返回登录页动态配置（第三方入口等）。

- POST /api/auth/login/password：校验手机号与密码，签发 token / refreshToken；rememberMe=true 时延长有效期。

- POST /api/auth/refresh：刷新访问令牌，减少频繁登录。

- 禁用账号（status=disabled）在登录层直接拦截，返回 401。

#### 3.2.3 找回密码

check-phone → password/sms → password/verify-code → password/reset 四接口闭环，与注册发码逻辑分离，重置场景走 Redis 自管验证码。

### 3.3 管理后台详细设计（本人实现）

采用单表扩展方案：在 auth_users 增加 role（user/admin）与 status（active/disabled），不另建管理员表，与现有登录链路完全兼容。

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/admin/users | GET | 分页查询，支持 phone/role/status 筛选 |
| /api/admin/users/status | POST | 启用/禁用用户 |
| /api/admin/users/role | POST | 提升/降级角色 |

- 所有管理接口经 admin-auth-middleware 校验 JWT 且 role=admin。

- 每次改状态/改角色写入 admin_audit_logs 审计表，记录操作人、目标用户、IP、时间，满足答辩「操作可追溯」展示需求。

### 3.4 数据库设计概要

全库 39 张表，由 Prisma Schema 统一管理。本人直接相关的核心表：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| auth_users | 登录账号、角色、状态 |
| admin_audit_logs | 管理员操作审计 |
| real_name_auths | 实名认证（与 users 模块协作） |

完整 ER 与字段说明见项目 docs/backend/数据库设计文档.md（成员 C 主笔，本人参与评审）。

### 3.5 部署架构详细设计（本人实现）

测试环境部署在腾讯云，流程如下：

- 本地 npm run build 生成 dist/（含 src、package.json，不含 node_modules/.env）。

- 上传至服务器 /var/www/carpooling-api。

- 服务器执行 npm install --production、npx prisma migrate deploy。

- PM2 守护进程：pm2 start src/index.js --name carpooling-api。

- Nginx 将公网域名反代至 127.0.0.1:3000，前端 EXPO_PUBLIC_API_URL 指向该域名。

- 健康检查：GET /health 返回 db_connected: true 表示服务与数据库均正常。

### 3.6 前端协作设计要点

虽非本人主责编码，但作为负责人制定了以下前端约束（写入 CONTRIBUTING.md）：

- 统一使用 src/utils/request.ts，禁止 API 文件自建 axios 或硬编码 URL。

- Mock 判断统一读 useEnvStore.isMockMode，禁止用 NODE_ENV 代替。

- requestId 由 Page 层生成，经 props 注入 Hook，保证日志全链路可追溯。

## 四、编码规范制定与程序编写

### 4.1 编码规范制定

本人与成员 E 共同制定并维护 CONTRIBUTING.md（根目录）及 docs/ops/ 协作文档，核心内容包括：

#### （1）命名规范

- 变量/函数：小驼峰，函数以动词开头（getUserList）。

- 常量：全大写下划线（MAX_REQUEST_COUNT）。

- 文件/目录：短横线分隔（auth-service.js、user-management）。

#### （2）日志规范（强制）

五级日志：Debug / Info / Warn / Error / Fatal。每条日志必须含 requestId、模块、操作类型、脱敏参数；禁止明文打印手机号、密码、Token。

#### （3）后端分层与接口规范

- 严格 Router → Controller → Service → DAO，禁止跨层。

- 响应统一 { code, message, data, requestId }。

- 路径不超过 3 级，多词用连字符（/api/emergency-contacts）。

#### （4）Git 协作规范

- 分支：main（生产）、develop（开发汇总）、feature/xxx、fix/xxx、hotfix/xxx。

- Commit：<type>(<scope>): <subject>，如 feat(auth): 完成密码登录与 JWT 签发。

- PR 须说明影响范围与测试要点，至少 1 人 Review。

### 4.2 本人主要编码工作

| 模块 | 主要文件 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | auth-router/controller/service.js、jwt-utils.js | 登录、注册、找回密码、Token 刷新、风控扩展接口 |
| 短信 | aliyun-sms-service.js、sms-router.js | 阿里云 SDK 封装，注册/重置场景区分 |
| 管理后台 | admin-router/controller/service.js | 用户列表、状态/角色变更、审计日志 |
| 中间件 | auth-middleware.js、admin-auth-middleware.js | JWT 解析、角色校验、禁用账号拦截 |
| 公共 | upload-service.js、common-service.js | 文件上传（5MB/JPG/PNG/WEBP）、系统配置 |
| 工具 | logger.js、response.js、password-utils.js | 结构化日志、统一响应、密码哈希 |

代码规模（本人负责模块估算）：认证与管理相关后端代码约 3000+ 行（含 Service 单元测试）；协调编写/审核接口文档 5 份、架构与部署文档 4 份。

### 4.3 典型编码实例说明

密码登录核心逻辑（auth-service.js）设计要点：

- 按手机号查询 auth_users，不存在则统一返回「手机号或密码错误」（防枚举）。

- 校验 status !== 'disabled'。

- 比对 password_hash（兼容 bcrypt 与历史 sha256）。

- 更新 last_login_at、设备信息。

- 调用 jwt-utils 生成 access/refresh token，按 rememberMe 设置过期时间。

- 全程打 Info/Error 日志，手机号脱敏为 138****1234。

该模块配套 auth-service.test.js 16 条单元测试，覆盖上述各分支路径（见第五节）。

## 五、单元模块语句测试与路径测试

### 5.1 测试策略与分工

项目采用测试金字塔：底层单元测试（Service/Utils）→ 中层集成测试（Supertest 打 API）→ 上层 E2E/答辩演示。

收尾阶段测试分工（第 9 周）：本人负责后端测试；许铷恩负责前端测试（npm run test:ci、Hook/组件/快照等，见 docs/tests/TEST_REPORT.md 第二节）。本人侧重后端 Service 层分支覆盖与认证、行程链路路径覆盖。

| 测试类型 | 工具 | 命令 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端单元/集成 | Jest + Supertest | cd backend && npm test | 陈柯（本人） |
| 前端单元/快照 | Jest + Testing Library | cd frontend && npm run test:ci | 许铷恩 |

### 5.2 本人模块——Auth Service 单元测试（语句 + 路径）

文件：backend/__tests__/services/auth-service.test.js（16 用例，全部通过）

| 测试场景 | 覆盖路径 | 测试目的 |
| --- | --- | --- |
| 密码登录 - 用户不存在 | 分支 A | 验证统一错误提示，不泄露用户是否存在 |
| 密码登录 - 密码错误 | 分支 B | 验证 bcrypt 比对失败路径 |
| 密码登录 - 账号 disabled | 分支 C | 验证禁用账号拦截 |
| 密码登录 - 成功 + rememberMe | 分支 D/E | 验证 Token 生成与过期策略 |
| 用户注册 - 手机号重复 | 异常路径 | 验证唯一约束业务处理 |
| 用户注册 - 成功 | 正常路径 | 验证写入 auth_users 与返回 token |
| 昵称检查 - 已占用/可用 | 两分支 | 验证注册第一步 |
| Token 刷新 - 有效/无效 | 两分支 | 验证 refresh 链路 |

Auth Service 覆盖率：语句约 40.2%，分支约 31.66%（核心业务 Service 达标目标 ≥30%）。

### 5.3 后端测试范围（本人负责收尾执行）

除本人模块 auth-service 外，收尾阶段统一跑通 backend 下 6 个测试套件、88 条用例，并核对集成测试与业务链路结果：

| 模块 | 测试文件 | 用例数 | 分支覆盖率 | 典型路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth Service | auth-service.test.js | 16 | 31.66% | 登录/注册/Token 刷新各分支 |
| Ride Service | ride-service.test.js | 11 | 30.26% | 无车辆发布、座位不足预订、司机订自己行程 |
| Trip Service | trip-service.test.js | 33 | 66.66% | 取消权限、重复评价、已完成才可评 |
| Common Service | common-service.test.js | 4 | 15% | 验证码频率限制、格式校验 |
| 集成 | api.test.js | 4 | — | 健康检查、短信校验 |
| 集成 | business-flow.test.js | 20 | — | 登录→发布→搜索→预订→详情 |

### 5.4 前端测试（许铷恩负责收尾）

前端共 242 条用例、17 个测试套件通过（见 TEST_REPORT.md §2），由许铷恩同学在收尾阶段组织执行与问题跟踪，包括 validator/logger/env-store 等核心层、登录/注册/首页等 Hook 测试及页面快照。上述结果保证认证前端与本人后端接口契约一致，联调前可独立回归。

### 5.5 路径测试小结

通过 Mock DAO 与内存 Redis，单元测试在不依赖真实 MySQL 的情况下覆盖了认证、预订、取消等关键分支路径，减少了联调阶段的回归成本。本人负责的 auth-service 实现了「正常路径 + 异常路径 + 边界条件」三类用例，符合课程对语句覆盖与路径覆盖的要求。

## 六、集成测试、确认测试与功能展示

### 6.1 后端集成测试

文件：backend/__tests__/integration/business-flow.test.js（20 用例）

模拟完整业务链路，验证多模块协作：

| 集成场景 | 涉及模块 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 密码登录成功/失败 | auth | ✅ |
| 注册 → 重复注册 | auth + sms | ✅ |
| 认证用户发布行程 / 未认证拦截 | auth + rides | ✅ |
| 搜索有结果/无结果 | rides | ✅ |
| 预订成功/座位不足/司机订自己 | rides + orders | ✅ |
| 行程详情存在/不存在 | rides | ✅ |

文件：backend/__tests__/integration/api.test.js（4 用例）

- 健康检查 GET /health（含 DB 连通）

- 短信发送有效/无效手机号

后端集成测试合计：88 条用例全部通过，耗时约 11 秒。

### 6.2 前后端联调确认测试

本人牵头维护 docs/api/接口汇总清单.md，按模块标记联调状态。截至实习期末：

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 登录配置 + 密码登录 | ✅ 已联调 |
| 阶段二 A | 忘记密码全流程 | ✅ 已联调 |
| 阶段二 B | 文件上传 | ⏳ 后端就绪，待 UI 触发验证 |
| 阶段三 | 管理后台用户管理 | ✅ 已联调（公网环境验证） |
| 阶段四 | 首页/行程/个人中心/支付/通知等 | ✅ 主流程已联调 |
| 阶段五 | 评价/邀请/紧急联系人 | ✅ 已联调 |

确认测试方法：

- 前端关闭 Mock（isMockMode=false），配置 EXPO_PUBLIC_API_URL 指向腾讯云测试服。

- 按接口清单逐项 Postman / 真机验证，核对 code、data、requestId。

- 管理后台：管理员账号登录 → 用户列表 → 禁用用户 → 验证该用户无法登录 → 查看 admin_audit_logs 有记录。

### 6.3 软件运行展示与功能演示

答辩/实习展示建议流程（本人多次在测试环境演练）：

#### 演示一：用户注册与登录（本人模块）

- 打开 App → 注册：输入昵称、手机号、验证码、密码。

- 注册成功自动登录或返回登录页。

- 密码登录 → 进入首页，展示用户昵称与推荐行程。

#### 演示二：拼车核心业务（团队协作）

- 首页 → 找车 → 筛选条件搜索行程。

- 进入详情 → 预订座位 → 我的行程中查看订单。

- 行程结束 → 评价司机。

#### 演示三：管理后台（本人模块）

- 管理员账号登录 App 内 /admin 入口。

- 展示用户列表、搜索、分页。

- 禁用某测试用户 → 切换该用户登录失败。

- 说明审计日志已记录操作（可备 MySQL 查询截图）。

#### 演示四：Mock 模式（团队特性）

- 登录页开启 Mock → 无需后端即可浏览首页、找车、个人中心等。

- 说明该模式用于前端独立开发与答辩离线演示。

#### 演示环境

- 后端：腾讯云 + Nginx + PM2，GET /health 返回正常。

- 前端：Expo Go 或 expo run:android（地图页需原生构建）。

- 数据库：MySQL 8.0，39 表，npm run prisma:seed 可填充演示数据。

## 七、实习经历、感想与收获

### 7.1 实习经历回顾

本次实习以 5 人团队完成一个接近真实交付标准的拼车 App，周期约 10 周。我作为负责人，经历可概括为四个阶段：

第一阶段（需求与设计，第 1～3 周）
组织讨论需求规格说明书，确定「基础拼车 + 管理后台 + Mock 演示」范围；完成系统架构设计、技术选型文档；与成员 C 评审 39 张表的数据库设计；制定接口路径规范，避免后期联调路径不一致。

第二阶段（核心开发，第 4～6 周）
本人优先完成认证模块与管理后台，打通「注册—登录—JWT—鉴权中间件」主链路；接入阿里云短信；成员 D 并行开发行程/支付模块；成员 B 前端 Mock 与页面对接。此阶段最大挑战是短信验码与 tempToken 时序，通过序列图固化流程后联调效率明显提升。

第三阶段（联调与测试，第 7～9 周）
部署腾讯云测试环境，统一 EXPO_PUBLIC_API_URL；维护接口汇总清单，按阶段推进联调。收尾测试分工：本人负责后端 npm test、集成用例与报告后端章节；许铷恩负责前端 npm run test:ci 与报告前端章节。最终 TEST_REPORT.md 记录前端 242 例、后端 88 例全部通过。

第四阶段（文档与答辩准备，第 10 周）
整理 README 与 docs 文档体系，修正过时描述；准备答辩演示脚本；复盘验收标准勾选情况。

### 7.2 遇到的问题与解决

| 问题 | 解决方式 |
| --- | --- |
| 前后端接口路径不一致 | 制定 /api/ 统一前缀与联调清单，PR 必查路径 |
| 注册绕过短信验证 | 强制 tempToken 一次性消费，register 接口校验 |
| 管理员与普通用户两套登录 | 采用 auth_users 扩展 role 字段，单点登录 |
| 成员进度不一致 blocking | 引入 Mock 模式，前端不依赖后端可并行 |
| 生产环境数据库迁移 | Prisma migrate deploy + 文档化 baseline 流程 |

### 7.3 收获与体会

技术层面

- 掌握了 Express 四层架构的落地方式，理解 Controller 薄、Service 厚的分工。

- 深入实践 JWT 双 Token、bcrypt 密码存储、RBAC 简易权限等安全常见方案。

- 熟悉 Prisma 迁移、MySQL 索引设计、Redis 验证码缓存等工程化细节。

- 完成 云服务器部署全流程（打包、Nginx、PM2、环境变量），从「能跑 localhost」到「能公网访问」。

- 理解 单元测试 Mock 分层对路径覆盖的价值，而非仅追求语句覆盖率数字。

工程与协作层面

- 规范先行：命名、日志、Commit 规范看似繁琐，但在 5 人并行时显著降低沟通成本。

- 文档即契约：接口汇总清单是联调唯一真相，本人维护该文档减少了大量重复问答。

- 负责人不仅是写代码：任务拆分、PR 审核、风险预案、部署运维同样占用大量时间，但这是项目能按时交付的关键。

- 测试左移：auth-service 测试在联调前发现多处边界问题，证明「写测试」不是答辩凑数，而是实打实提效。

不足与展望

- 部分前端 Hook 覆盖率仍偏低，Forgot Password、Trips 等模块测试待补充。

- 后端 router/controller 层自动化覆盖不足，后续可补充 Supertest 接口级测试。

- 尚未引入 CI 流水线自动跑测，依赖本地 npm test，后续可接入 GitHub Actions。

- 地图、支付等模块与第三方深度集成仍有优化空间。

## 八、总结

本次实习中，我作为 Carpooling 拼车平台项目负责人，完成了从总体设计、详细设计、编码规范制定、核心模块编码、单元与路径测试、集成确认测试到云环境部署与功能演示的完整软件工程实践。项目实现 16 个后端业务模块、39 张数据表、前后端主流程联调通过，自动化测试 330 条用例（前端 242 + 后端 88）全部通过。

通过本次实习，我不仅提升了 Node.js 后端与移动端协同开发能力，更在团队协作、规范治理、测试意识与运维部署方面获得了贴近企业项目的真实经验，为今后从事软件开发工作打下了坚实基础。

## 附录：主要交付物清单

| 类别 | 文档/代码路径 |
| --- | --- |
| 源码仓库 | https://github.com/yuese12333/carpooling（公开，含 frontend/、backend/、docs/、实习报告/） |
| 总体设计 | docs/design/系统架构设计.md |
| 需求与计划 | docs/project/软件需求规格说明书.md、项目计划书.md |
| 编码规范 | CONTRIBUTING.md、docs/ops/ |
| 接口设计 | docs/api/接口汇总清单.md、各联调文档 |
| 管理后台设计 | docs/system/管理员系统设计文档.md |
| 部署文档 | docs/backend/打包与上传服务器流程.md |
| 测试文档 | docs/tests/全量测试文档.md、TEST_REPORT.md |
| 本人核心代码 | backend/src/service/auth-service.js、admin-service.js 等 |
| 本人核心测试 | backend/__tests__/services/auth-service.test.js |

报告人：陈柯
学号：2352455
日期：2026 年 6 月